Plan de sprints, responsables y tareas detalladas

Proyecto FitZone - Python, POO y MVC

Documento de apoyo para la organización operativa del proyecto, con distribución máxima de 5 sprints y asignación específica de tareas por responsable.

| Proyecto | FitZone - Tu zona saludable |
| --- | --- |
| Arquitectura | Python con programación orientada a objetos (POO) y patrón MVC |
| Interfaz | PySide6 |
| Persistencia y calidad | MySQL + SonarQube |

1. Distribución general por sprint

La planeación mantiene el reparto operativo usado en el Sprint 1: Andrés se enfoca en backend y lógica de negocio; Romel en autenticación, seguridad, pruebas y calidad; Alex en interfaz visual e integración funcional.

| Sprint | Enfoque | Requisitos cubiertos | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Flujo base de acceso, membresía y pago | 1, 2, 9, 10, 18, 20, 29 | Andrés, Romel, Alex |
| Sprint 2 | Operación base del gimnasio | 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 25 | Andrés, Romel, Alex |
| Sprint 3 | Operación interna y control administrativo | 5, 6, 8, 15, 17, 21, 22, 24, 28 | Andrés, Romel, Alex |
| Sprint 4 | Reportes, nómina y evaluación del servicio | 23, 26, 27 | Andrés, Romel, Alex |
| Sprint 5 | Cierre técnico, pruebas, documentación y entrega final | Sin nuevos RF; cierre integral | Andrés, Romel, Alex y equipo |

2. Sprint 1. Flujo base de acceso, membresía y pago

Objetivo: Dejar un flujo mínimo demostrable para registrar usuarios, iniciar sesión, consultar tarifas, seleccionar membresía, registrar pagos, verificar pagos y restringir accesos por rol.

Requisitos incluidos: RF1 Registrar usuario; RF2 Iniciar sesión; RF9 Registrar pago; RF10 Verificar pago; RF18 Seleccionar membresía; RF20 Consultar tarifas; RF29 Control de acceso.

Andrés - Backend y lógica de negocio

Se encarga de los modelos, controladores y persistencia del flujo principal.

Diseñar el modelo Usuario con los campos mínimos: nombre, correo, contraseña cifrada, rol y estado.

Crear la tabla de usuarios en MySQL y validar que no existan correos duplicados antes de guardar un nuevo registro.

Programar el controlador/servicio de registro de usuario dentro del esquema MVC.

Diseñar el modelo Membresía con plan, precio, duración, beneficios y estado inicial.

Crear la relación usuario-membresía para que el sistema pueda asignar el plan escogido por el cliente.

Programar la lógica de selección de membresía y guardar correctamente la elección del usuario.

Diseñar el modelo Pago con usuario, membresía, monto, fecha, método, referencia y estado.

Programar el registro de pago validando usuario, membresía y valor recibido.

Dejar el pago en estado pendiente o registrado para que luego pueda ser verificado desde la interfaz.

Realizar pruebas de persistencia y de reglas básicas del negocio para comprobar que el flujo guarda datos consistentes.

Romel - Autenticación, seguridad y control de acceso

Se encarga del acceso seguro al sistema, la autorización por roles y la trazabilidad de accesos.

Programar el controlador de inicio de sesión para autenticar por correo y contraseña.

Comparar contraseñas cifradas y devolver mensajes claros cuando el acceso falle.

Definir los roles mínimos del sistema: administrador, usuario y seguridad.

Configurar middleware o validadores para limitar funciones según el rol de cada cuenta.

Crear una bitácora básica de accesos exitosos y fallidos con usuario, fecha, acción y resultado.

Registrar alertas de intentos no autorizados para cubrir el requisito de control de acceso.

Probar accesos válidos e inválidos para asegurar que las restricciones sí se apliquen.

Revisar reglas de manejo de errores y fortalecer validaciones de seguridad del sprint.

Alex - Interfaz visual e integración

Se encarga de las vistas en PySide6 y del consumo de los servicios del backend.

Diseñar la pantalla de consulta de tarifas mostrando nombre del plan, precio, duración y beneficios.

Diseñar la vista de selección de membresía con una acción clara para escoger el plan.

Conectar la interfaz con el backend para enviar la membresía elegida y mostrar confirmación.

Diseñar la vista de verificación de pago con listado de pagos pendientes y su estado.

Consumir el endpoint de verificación de pago y actualizar el estado visual del pago confirmado.

Preparar mensajes visuales de éxito, error y validación para cada paso del flujo.

Apoyar la integración final del recorrido completo para la demo del sprint.

Equipo completo

Trabajo conjunto de cierre del sprint.

Integrar backend, seguridad e interfaz en un solo flujo funcional.

Ejecutar una demo que pruebe: registro, inicio de sesión, consulta de tarifas, selección de membresía, registro y verificación de pago.

Subir avances al repositorio con commits claros y frecuentes.

3. Sprint 2. Operación base del gimnasio

Objetivo: Completar la administración básica de usuarios, membresías, entrenadores, horarios y personal del gimnasio.

Requisitos incluidos: RF3 Eliminar cuenta de usuario; RF4 Notificar pago a usuario; RF7 Notificar vencimiento de membresía a usuarios; RF11 Consultar horarios disponibles; RF12 Gestión de entrenadores; RF13 Registrar nuevo trabajador; RF14 Administrar horarios; RF16 Actualización del estado de la membresía; RF19 Escoger entrenador; RF25 Registro de empleado.

Andrés - Backend y lógica de negocio

Se encarga de las reglas operativas del gimnasio y de la persistencia de horarios, personal y membresías.

Programar la función de eliminación de cuenta, validando permisos y conservando la trazabilidad básica del retiro del usuario.

Crear la lógica para actualizar automáticamente el estado de la membresía según fechas: vigente, por culminar o vencida.

Diseñar el modelo Horario con fecha, hora, cupos, entrenador asignado y tipo de sesión.

Programar el controlador para crear, modificar y consultar horarios disponibles.

Diseñar el modelo Entrenador y su relación con horarios y membresías.

Programar la lógica para escoger entrenador según disponibilidad, horario y tipo de plan.

Crear los modelos de Trabajador y Empleado con datos personales, cargo, experiencia, modalidad y revisión médica.

Programar el alta de nuevos trabajadores y el registro formal del empleado.

Crear los servicios que preparan los mensajes de notificación por pago confirmado y vencimiento de membresía.

Romel - Seguridad, validaciones y pruebas

Se encarga de asegurar que las nuevas funciones se comporten correctamente y solo sean usadas por perfiles autorizados.

Validar que solo perfiles autorizados puedan eliminar cuentas, administrar horarios y registrar personal.

Definir reglas de negocio para el envío de notificaciones a usuarios cuando se confirme un pago.

Definir reglas de negocio para notificaciones preventivas de vencimiento de membresía.

Probar cambios automáticos de estado de membresía con distintos casos de fecha.

Probar la asignación de entrenador y las restricciones cuando no haya disponibilidad.

Revisar integridad de datos en el registro de trabajadores y empleados.

Ejecutar pruebas funcionales del sprint y documentar incidencias encontradas.

Alex - Interfaz visual e integración

Se encarga de construir las pantallas operativas del gimnasio y de conectarlas con el backend.

Diseñar la vista para consultar horarios disponibles por fecha, hora y entrenador.

Diseñar la pantalla de administración de horarios para crear y modificar clases o sesiones.

Diseñar la vista de selección de entrenador con información suficiente para comparar opciones.

Diseñar formularios de registro de trabajador y de empleado con campos completos.

Diseñar mensajes y alertas visuales para pago confirmado y vencimiento de membresía.

Diseñar la interfaz de administración básica de entrenadores y su disponibilidad.

Conectar cada vista con los controladores del backend y validar respuestas de éxito y error.

Equipo completo

Trabajo conjunto de cierre del sprint.

Ejecutar el flujo integrado de horarios, entrenadores, membresías y personal.

Validar que el estado de la membresía cambie correctamente y que las notificaciones se generen.

Actualizar el backlog y dejar evidencia del sprint en GitHub.

4. Sprint 3. Operación interna y control administrativo

Objetivo: Cubrir la administración interna del gimnasio: asistencia, incidencias, contabilidad y seguimiento del personal.

Requisitos incluidos: RF5 Notificar pago a trabajador; RF6 Evaluar desempeño de usuarios; RF8 Notificar vencimiento de membresía a trabajador; RF15 Actualización del afiche de asistencia del cliente; RF17 Modificación de horarios y reasignación de entrenadores; RF21 Administrar cuenta (contabilidad); RF22 Actualizar datos de empleados; RF24 Consultar información de empleado; RF28 Gestión del personal.

Andrés - Backend y lógica de negocio

Se encarga de los módulos administrativos y del seguimiento interno del gimnasio.

Diseñar el modelo de Asistencia para registrar entrada, fecha, clase o servicio tomado por el cliente.

Programar el registro y actualización del afiche de asistencia del cliente.

Programar la lógica para modificar horarios por eventos externos y reasignar entrenadores disponibles.

Diseñar el módulo contable para registrar pagos, saldos por pagar y cobros pendientes.

Crear consultas para que el sistema muestre información completa del empleado, incluyendo descuentos y modalidad de pago.

Programar la actualización de datos del empleado y de su estado laboral: activo, inactivo o incapacitado.

Diseñar el registro de incidencias del personal para reportar inasistencias y sus causas.

Crear la lógica para que el trabajador reciba notificaciones sobre pagos registrados y vencimientos de membresías.

Programar el módulo para que entrenadores evalúen el desempeño de los usuarios con criterios definidos.

Romel - Seguridad, reglas de negocio y pruebas

Se encarga de validar la coherencia de los procesos internos y la calidad de las funciones implementadas.

Definir validaciones para impedir cambios de horario y reasignaciones sin permisos adecuados.

Probar el cálculo de saldos, cobros y registros contables en distintos escenarios.

Revisar que la actualización de datos de empleados no rompa la integridad del sistema.

Validar que las incidencias del personal queden registradas con causa y fecha.

Probar que las notificaciones a trabajadores salgan en el momento correcto.

Revisar la consistencia de la evaluación de desempeño de usuarios y su almacenamiento.

Documentar defectos encontrados y proponer ajustes antes del cierre del sprint.

Alex - Interfaz visual e integración

Se encarga de las pantallas internas para operación, asistencia y administración.

Diseñar la vista del afiche o registro de asistencia del cliente.

Diseñar la pantalla de modificación de horarios y reasignación de entrenadores.

Diseñar la interfaz contable para visualizar pagos, saldos y cobros.

Diseñar la consulta de información de empleado con datos laborales y descuentos.

Diseñar formularios para actualizar datos de empleados y reportar incidencias del personal.

Diseñar la interfaz para que entrenadores evalúen el desempeño de los usuarios.

Conectar todas las vistas con el backend y mostrar estados, alertas y resultados de forma clara.

Equipo completo

Trabajo conjunto de cierre del sprint.

Validar el flujo administrativo completo: asistencia, contabilidad, personal y reasignaciones.

Revisar estabilidad del sistema después de integrar varios módulos internos.

Preparar evidencia funcional y técnica para la revisión del sprint.

5. Sprint 4. Reportes, nómina y evaluación del servicio

Objetivo: Cerrar funciones directivas del sistema: reportes, pago de empleados y evaluación del servicio.

Requisitos incluidos: RF23 Generar reportes; RF26 Administrar pago de empleado; RF27 Evaluación de entrenadores.

Andrés - Backend y lógica de negocio

Se encarga de los cálculos y salidas de información para gerencia y administración.

Programar los reportes de membresías, datos de clientes, contacto y actividad general.

Crear consultas que consoliden información contable y operativa para la gerencia.

Programar la liquidación y pago de empleados considerando contrato, horas y descuentos.

Diseñar el almacenamiento de encuestas de satisfacción y sugerencias sobre entrenadores e instalaciones.

Preparar exportes o salidas de datos que luego puedan mostrarse en la interfaz de reportes.

Romel - Calidad, validaciones y pruebas

Se encarga de verificar exactitud, coherencia y confiabilidad de la información generada.

Probar la exactitud de cálculos de pago de empleados en varios escenarios.

Validar que los reportes muestren datos reales, consistentes y actualizados.

Revisar que las encuestas de satisfacción guarden respuestas completas y sin inconsistencias.

Ejecutar pruebas de regresión para asegurar que los reportes no afecten módulos previos.

Registrar hallazgos técnicos y apoyar la estabilización del sprint.

Alex - Interfaz visual e integración

Se encarga de presentar los datos de forma clara para usuarios administrativos y clientes.

Diseñar la vista de generación y consulta de reportes para gerencia.

Diseñar la interfaz de pago de empleados con detalle de horas, descuentos y valor final.

Diseñar la encuesta de satisfacción para evaluación de entrenadores e instalaciones.

Presentar resultados de reportes en tablas o vistas fáciles de leer.

Conectar las pantallas con los servicios del backend y manejar mensajes de confirmación y error.

Equipo completo

Trabajo conjunto de cierre del sprint.

Validar el funcionamiento conjunto de reportes, nómina y encuestas.

Revisar el sistema con enfoque de usuario final y administrador.

Dejar la versión funcional lista para entrar a cierre técnico.

6. Sprint 5. Cierre técnico, pruebas, documentación y entrega final

Objetivo: Preparar la versión final del sistema para entrega, sustentación y publicación de evidencias.

Requisitos incluidos: Sin nuevos requisitos funcionales. Este sprint consolida calidad, documentación, instalación, sustentación y video de venta..

Andrés - Backend, arquitectura y despliegue

Se encarga del cierre técnico del sistema y de la consistencia final de la arquitectura MVC.

Refactorizar controladores, modelos y servicios para mantener claridad, SRP, DRY y KISS.

Revisar la estructura final del repositorio y dejar módulos organizados y ejecutables.

Verificar configuración final de MySQL, variables de entorno y scripts de arranque.

Preparar el contenido técnico del manual de instalación con pasos de despliegue y configuración.

Apoyar la versión demostrable que se mostrará en la sustentación.

Romel - Calidad, pruebas y evidencia metodológica

Se encarga del cierre de calidad y de la evidencia formal exigida por la entrega.

Construir o completar pruebas automatizadas y asserts con patrón AAA.

Ejecutar análisis de calidad con SonarQube y consolidar los resultados.

Elaborar el documento de la fase de pruebas con descripción, evidencia y resultados.

Organizar la evidencia Scrum: backlog, sprint backlog, planning, review y retrospective.

Revisar permisos, control de acceso y trazabilidad final del sistema.

Alex - Interfaz, manual de usuario y material visual

Se encarga del acabado visual y del material que facilita la presentación del producto.

Pulir pantallas finales para que el sistema se vea consistente y fácil de usar.

Tomar capturas de pantalla y organizar los flujos paso a paso para el manual de usuario.

Apoyar la elaboración de la ficha de catalogación del software con versión, tecnologías y dependencias.

Preparar material visual para la sustentación y el video de venta.

Verificar que la demo en vivo muestre los flujos más importantes sin errores.

Equipo completo

Trabajo conjunto de cierre del proyecto.

Ensayar la sustentación oral de máximo 40 minutos.

Definir el guion del video de venta con beneficios, funcionalidades clave y llamado a la acción.

Revisar el cumplimiento de todos los entregables exigidos por el profesor.

Generar la entrega final en GitHub y dejar evidencias listas para evaluación.

7. Observaciones finales

La distribución cubre todos los requisitos funcionales del proyecto en un máximo de 5 sprints.

El Sprint 1 se mantiene alineado con el plan de actividades original; los sprints 2, 3, 4 y 5 completan la planificación del proyecto.

El enfoque técnico del desarrollo se conserva en Python, POO, MVC, PySide6, MySQL y SonarQube.