Sprint 2 – FitZone

Operación base del gimnasio
Plan detallado de actividades, responsables y entregables

Objetivo del sprint. Completar la operación base del gimnasio: gestión de usuarios, membresías, horarios, entrenadores y personal, con validaciones, interfaz y pruebas integradas.

Requisitos cubiertos. RF3, RF4, RF7, RF11, RF12, RF13, RF14, RF16, RF19 y RF25.

Stack base. Python + POO + MVC, PySide6, MySQL/SQLite para persistencia y SonarQube para revisión de calidad.

| Responsable | Enfoque principal | Entregables de Sprint 2 |
| --- | --- | --- |
| Andrés | Backend y lógica de negocio | Eliminación de cuenta, actualización de estado de membresía, horarios, entrenadores, registro de trabajador/empleado, servicios de notificación. |
| Romel | Seguridad, validaciones y pruebas | Permisos, pruebas de estados, restricciones de asignación, integridad de datos, casos funcionales y reporte de incidencias. |
| Alex | Interfaz visual e integración | Pantallas de horarios, administración de horarios, selección de entrenador, formularios de trabajador/empleado, alertas y conexión con backend. |

Andrés – Backend y lógica de negocio

Programar la eliminación de cuenta validando permisos y dejando trazabilidad básica del retiro del usuario.

Implementar la actualización automática del estado de la membresía según fechas: vigente, por culminar o vencida.

Diseñar el modelo Horario con fecha, hora, cupos, entrenador asignado y tipo de sesión.

Programar la creación, modificación y consulta de horarios disponibles.

Diseñar el modelo Entrenador y su relación con horarios y membresías.

Implementar la lógica para escoger entrenador según disponibilidad, horario y tipo de plan.

Crear los modelos Trabajador y Empleado con datos personales, cargo, experiencia, modalidad y revisión médica.

Programar el alta de nuevos trabajadores y el registro formal del empleado.

Crear servicios para preparar mensajes de pago confirmado y vencimiento de membresía.

Romel – Seguridad, validaciones y pruebas

Restringir por rol la eliminación de cuentas, la administración de horarios y el registro de personal.

Definir reglas de negocio para las notificaciones por pago confirmado.

Definir reglas de negocio para notificaciones preventivas de vencimiento de membresía.

Probar cambios automáticos de estado con múltiples fechas y escenarios.

Validar la asignación de entrenador y los casos sin disponibilidad.

Revisar integridad de datos en el registro de trabajadores y empleados.

Ejecutar pruebas funcionales del sprint y documentar incidencias encontradas.

Alex – Interfaz visual e integración

Diseñar la vista de consulta de horarios por fecha, hora y entrenador.

Construir la pantalla de administración de horarios para crear y modificar clases o sesiones.

Diseñar la vista de selección de entrenador con información suficiente para comparar opciones.

Diseñar formularios completos para registro de trabajador y empleado.

Crear mensajes y alertas visuales para pago confirmado y vencimiento de membresía.

Diseñar la interfaz de administración básica de entrenadores y su disponibilidad.

Conectar vistas con el backend y validar respuestas de éxito y error.

Trabajo conjunto de cierre

Ejecutar el flujo integrado de horarios, entrenadores, membresías y personal.

Validar que el estado de membresía cambie correctamente y que las notificaciones se generen.

Actualizar el backlog y dejar evidencia del sprint en GitHub.

Secuencia sugerida de ejecución

| Día | Responsable | Enfoque | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrés | Estados de membresía, horarios, entrenadores y personal | Dejar backend operativo del Sprint 2 |
| 1 | Romel | Permisos, reglas y casos de prueba | Asegurar seguridad y validaciones |
| 1 | Alex | Pantallas operativas e integración visual | Dejar vistas listas para pruebas |
| 2 | Todos | Integración, correcciones y demo | Cerrar flujo demostrable del sprint |

Criterio de cierre. El sprint se considera finalizado cuando el equipo pueda demostrar, sin intervención manual extra, la administración básica de usuarios, membresías, horarios, entrenadores y personal, con restricciones por rol y mensajes del sistema funcionando.

Observación. Este documento mantiene la planeación del proyecto y desarrolla en detalle el Sprint 2 para continuar la línea definida después del Sprint 1.