FITZONE
Sprint Retrospective - Sprint 2

Proyecto: Sistema de gestión de gimnasio

Elaborado por: Andres Valdes, Alex Guerrero y Romel Lopez

Fecha: 17 de abril de 2026

| Sprint analizado | Sprint 2 |
| --- | --- |
| Propósito de la retrospectiva | Identificar aprendizajes, problemas y acciones de mejora del equipo |
| Estado del sprint | Cerrado |
| Base del análisis | Desarrollo del Sprint 2 + métricas de SonarQube + documentos previos del proyecto |
| Hallazgo principal | Mayor avance funcional, pero con Quality Gate fallido por cobertura insuficiente y un issue nuevo |
| Responsable del documento | Andres Valdes |

# 1. Objetivo de la Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective del Sprint 2 busca revisar cómo trabajó el equipo durante la ampliación funcional del sistema FitZone, identificar qué decisiones ayudaron al avance, reconocer los obstáculos que limitaron la calidad final y definir acciones concretas para mejorar el desempeño del siguiente sprint.

# 2. Contexto del Sprint 2

Durante el Sprint 2 se pasó de la base inicial del sistema a un conjunto más amplio de procesos operativos. El equipo trabajó sobre gestión de horarios, entrenadores, personal, estados de membresía, eliminación de cuentas y notificaciones. Frente al Sprint 1, el proyecto mostró crecimiento en pruebas automatizadas y en alcance funcional, pero el cierre técnico evidenció que la calidad todavía no cumple el estándar esperado por la configuración del análisis.

La comparación con el Sprint 1 es importante: antes la cobertura era 0.0% y el sprint cerró con Quality Gate Passed; ahora la cobertura sube a 43.0% y el sistema entrega más funciones, pero el Quality Gate queda Failed por no alcanzar el umbral de cobertura del nuevo código y por mantener 1 issue abierto.

# 3. Resumen general de la retrospectiva

| Aspecto | Valoración | Interpretación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización del trabajo | Positiva | El equipo logró ampliar el dominio del sistema sin romper la estructura general. | Media |
| Colaboración técnica | Aceptable | Hubo avance conjunto, aunque la consolidación de calidad llegó tarde al cierre. | Alta |
| Calidad del código | Mejora parcial | Existen pruebas y bajo nivel de duplicación, pero el gate no fue aprobado. | Alta |
| Pruebas automatizadas | Mejor que Sprint 1 | La cobertura avanzó, pero sigue por debajo del umbral definido. | Alta |
| Preparación del siguiente sprint | Clara | Ya se conocen con precisión las acciones para recuperar la calidad. | Media |

# 4. ¿Qué salió bien?

El sprint incorporó funcionalidades con valor real para la operación del gimnasio, más allá de la base estructural inicial.

Se integraron pruebas automatizadas que mejoraron la cobertura respecto al Sprint 1.

La duplicación de código se mantuvo en 0.0%, lo que habla bien de la organización del desarrollo.

La estructura por modelos, servicios, interfaz y pruebas permitió que el crecimiento del proyecto siguiera siendo entendible.

Se mantuvo el control sobre aspectos de seguridad manual, ya que no quedaron Security Hotspots pendientes.

# 5. ¿Qué no salió tan bien?

El sprint cerró con Quality Gate Failed, lo que reduce la percepción de cierre técnico completo.

La cobertura de 43.0% todavía es insuficiente frente al 80.0% requerido para nuevo código.

La calidad se revisó con más fuerza al final del sprint que durante su ejecución, lo que dejó menos margen de corrección.

La evidencia de interfaz y experiencia de usuario quedó por detrás de la evidencia del backend y de las pruebas.

Persistió al menos un issue nuevo, señal de que aún falta disciplina de remate técnico antes del cierre.

# 6. Causas identificadas

| Situación observada | Causa probable | Impacto en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Quality Gate fallido | El cierre priorizó entregar funcionalidad antes de alcanzar todos los umbrales de calidad. | El sprint terminó con deuda técnica visible. |
| Cobertura insuficiente | Se añadieron pruebas, pero no las suficientes para cubrir todo el nuevo código. | El principal criterio fallido fue cobertura. |
| Issue nuevo abierto | La corrección final no alcanzó a cerrar todos los hallazgos detectados. | El análisis quedó con una condición adicional incumplida. |
| Evidencia visual limitada | El esfuerzo central estuvo en servicios, lógica y validaciones. | La demo fue más técnica que experiencial. |

# 7. Lecciones aprendidas

No basta con mejorar respecto al sprint anterior; también hay que cumplir el estándar objetivo del proyecto.

Las pruebas automatizadas deben crecer al mismo ritmo que las funcionalidades nuevas.

El análisis de calidad tiene más valor cuando se ejecuta durante el sprint y no únicamente en el cierre.

Una ampliación funcional importante debe venir acompañada de evidencia técnica y también de evidencia de uso.

Reducir duplicación no compensa, por sí solo, una cobertura insuficiente o issues abiertos.

# 8. Plan de mejora para el Sprint 3

| Acción | Objetivo | Responsable | Prioridad | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumentar cobertura de pruebas | Superar el umbral exigido por SonarQube | Equipo de desarrollo | Alta | Cobertura igual o superior al 80% del nuevo código |
| Corregir issue nuevo detectado | Recuperar el Quality Gate | Equipo de desarrollo | Alta | 0 issues nuevos al cierre del sprint |
| Ejecutar análisis estático varias veces durante el sprint | Corregir temprano y no solo al final | Equipo de desarrollo | Alta | Hallazgos cerrados antes del cierre formal |
| Fortalecer evidencia funcional e interfaz | Mejorar la calidad de la demo | Equipo de desarrollo | Media | Flujo visible y completo para el usuario final |
| Mantener documentación de pruebas, review y retrospectiva | Aumentar trazabilidad técnica del proyecto | Andres Valdes | Media | Documentos completos por sprint y alineados con evidencias |

# 9. Acuerdos de equipo

Mantener la arquitectura y organización del proyecto como base estable para el siguiente sprint.

No esperar al cierre para revisar cobertura, issues y métricas de calidad.

Acompañar cada nueva funcionalidad con pruebas automatizadas mínimas desde el momento de desarrollo.

Conservar la práctica de documentar cada sprint con review, informe de pruebas y retrospectiva.

# 10. Conclusión

La retrospectiva del Sprint 2 deja un balance mixto pero útil: el equipo avanzó más que en el Sprint 1 en términos de producto, automatización de pruebas y alcance operativo, pero el incremento aún no alcanza el nivel de calidad esperado para darse por técnicamente consolidado. El principal aprendizaje es claro: el proyecto ya puede crecer funcionalmente, ahora debe crecer con la misma disciplina en cobertura, control de issues y validación continua.

# 11. Cierre ejecutivo

| Estado general de la retrospectiva | Resultado |
| --- | --- |
| Valoración del Sprint 2 | Positiva en funcionalidad, insuficiente en calidad final |
| Fortaleza principal | Ampliación real del sistema hacia la operación del gimnasio |
| Debilidad principal | Quality Gate Failed por cobertura insuficiente y issue nuevo |
| Enfoque recomendado para Sprint 3 | Pruebas, cierre de deuda técnica y consolidación de la demo |