Sprint Retrospective

Sprint 5 – Proyecto FitZone

Documento de mejora continua del equipo ágil

# 1. Información general del Sprint

| Proyecto | FitZone – Sistema de gestión para gimnasio |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 (Cierre) |
| Duración | 2 semanas |
| Equipo | Equipo de desarrollo FitZone |
| Facilitador | Scrum Master |
| Estado del Sprint | Completado satisfactoriamente |
| Cobertura de pruebas | 95.7% |
| Pruebas automatizadas | 144 ejecutadas / 143 aprobadas |
| Quality Gate | Aprobado (SonarQube) |

# 2. Resumen del Sprint

Durante el Sprint 5 se consolidó la versión final del sistema FitZone, completando la refactorización del núcleo bajo principios de Clean Architecture, la implementación del módulo de autenticación con roles (administrador, entrenador y usuario), la gestión de usuarios con identificadores automáticos, los módulos de horarios y entrenadores, y el módulo de contabilidad con generación de reportes en CSV.

El resultado general del sprint fue satisfactorio: el producto alcanzó un estado funcional, estable y listo para distribución, respaldado por una suite de pruebas automatizadas con 95.7% de cobertura y la aprobación del Quality Gate en SonarQube.

# 3. ¿Qué salió bien?

- Implementación funcional completa del sistema, cumpliendo los requisitos definidos para el Sprint.

- Ejecución exitosa de 143 de 144 pruebas automatizadas, demostrando estabilidad del núcleo.

- Integración correcta entre los módulos de autenticación, usuarios, contabilidad y reportes.

- Adopción consistente del patrón MVC y separación clara entre capas (UI, servicios y persistencia).

- Generación automática de IDs incrementales y validación de unicidad en el registro de usuarios.

- Reportes CSV operativos y persistencia JSON con escritura atómica, garantizando integridad de datos.

- Buena comunicación del equipo y entrega continua de incrementos funcionales.

# 4. ¿Qué no salió tan bien?

- Fallos iniciales en el flujo de login que requirieron ajustes en la validación de credenciales.

- Comportamientos inconsistentes de la UI al redimensionar ventanas en PySide6.

- Inconsistencias puntuales entre servicios al manipular estructuras JSON simultáneamente.

- Algunas funcionalidades requirieron retrabajo por falta de criterios de aceptación detallados.

- Curva de aprendizaje del equipo frente a la nueva estructura de Clean Architecture.

# 5. ¿Qué se puede mejorar?

- Arquitectura: profundizar en la separación de responsabilidades y eliminar dependencias cruzadas residuales.

- Validaciones: incorporar validaciones más exhaustivas en los formularios y a nivel de servicios.

- Manejo de errores: centralizar excepciones y unificar los mensajes mostrados al usuario.

- Organización del código: estandarizar nombres, módulos y estructura de carpetas.

- Documentación técnica: ampliar docstrings y guías de uso de los módulos clave.

# 6. Problemas técnicos identificados

Durante el desarrollo se detectaron y corrigieron los siguientes puntos, los cuales han quedado resueltos en la versión final entregada:

- Errores en el manejo del estado del login resueltos mediante refactor del UserService.

- Conflictos de escritura en archivos JSON mitigados con persistencia atómica.

- Áreas frágiles en la UI relacionadas con el redimensionamiento de diálogos modales.

- Acoplamiento moderado en algunos servicios que conviene seguir desacoplando en próximas iteraciones.

# 7. Acciones de mejora (Action Items)

| # | Acción de mejora | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refactorizar servicios bajo principios SOLID y Clean Architecture | Equipo Backend | Alta |
| 2 | Estandarizar el manejo de persistencia JSON con escritura atómica | Equipo Backend | Alta |
| 3 | Mejorar el diseño responsivo de la UI en PySide6 | Equipo Frontend | Media |
| 4 | Ampliar la cobertura de validaciones de entrada en formularios | Equipo Frontend | Media |
| 5 | Centralizar el manejo de errores y mensajes al usuario | Equipo Full-stack | Alta |
| 6 | Documentar módulos críticos y endpoints de servicios | Equipo Documentación | Media |
| 7 | Automatizar el pipeline de pruebas y empaquetado con PyInstaller | DevOps | Media |

# 8. Lecciones aprendidas

Buenas prácticas adquiridas:

- Aplicar Clean Architecture desde fases tempranas facilita la mantenibilidad.

- Las pruebas automatizadas y el análisis estático aumentan la confianza al refactorizar.

- Los reviews periódicos de código mejoran la calidad y la transferencia de conocimiento.

- Definir criterios de aceptación claros reduce el retrabajo.

Errores que no deben repetirse:

- Iniciar desarrollo sin definir contratos claros entre capas.

- Postergar la cobertura de pruebas en módulos críticos como autenticación y persistencia.

- Modificar estructuras JSON sin un esquema unificado de acceso.

# 9. Plan para el siguiente Sprint

Prioridades sugeridas:

- Consolidar la versión web del sistema alineada con el refactor del cliente de escritorio.

- Reforzar la seguridad: hashing de contraseñas, control de sesión y políticas de roles.

- Mejorar la experiencia de usuario en pantallas críticas (login, registro, contabilidad).

- Ampliar los reportes con filtros por fecha, entrenador y tipo de membresía.

Mejoras al proceso:

- Incluir refinamiento de backlog quincenal con criterios de aceptación detallados.

- Automatizar el pipeline de CI para ejecutar pruebas y análisis estático en cada commit.

- Realizar dailies enfocadas en bloqueadores y dependencias entre módulos.

- Programar sesiones cortas de pair-programming en módulos de alta complejidad.

— Fin del documento —