FitZone

# Informe de pruebas — Sprint 4

FitZone • Reportes, nomina y evaluacion del servicio

Alcance validado: RF23 Generar reportes, RF26 Administrar pago de empleado y RF27 Evaluacion de entrenadores/servicio. Base analizada: codigo fuente entregado, suite de pruebas automatizadas, coverage.xml y evidencia visual de SonarQube. Hallazgo principal: el alcance funcional del sprint se verifico correctamente a nivel de servicios y persistencia JSON.

# 1. Resumen ejecutivo

| Sprint evaluado | Sprint 4 — Reportes, nomina y evaluacion del servicio |
| --- | --- |
| Stack verificado | Python, POO, MVC, PySide6, persistencia JSON, pytest y SonarQube |
| Casos Sprint 4 ejecutados | 35 casos automatizados |
| Resultado Sprint 4 | 35 aprobados, 0 fallidos |
| Suite completa ejecutada | 104 casos automatizados |
| Resultado global observado | 103 aprobados, 1 fallido fuera del alcance del sprint |
| Cobertura observada en SonarQube | 88.6% sobre el codigo analizado |
| Quality Gate | Passed |

# 2. Objetivo y alcance de pruebas

El objetivo del informe es documentar la verificacion tecnica del incremento entregado en Sprint 4. Se evaluaron las funciones de nomina, encuestas de satisfaccion y reportes administrativos, junto con la capacidad del sistema para persistir datos en archivos JSON y reutilizar la informacion generada por modulos construidos en sprints anteriores.

• Nomina: liquidacion, validaciones, confirmacion de pago, historial, consulta por periodo y totales pagado/pendiente.

• Encuestas: registro, validacion de rangos, calculo de promedios, filtrado por cliente y almacenamiento de sugerencias.

• Reportes: consolidacion de clientes, membresias, contabilidad, actividad general, nomina, encuestas y exportacion a JSON.

• Regresion cercana: integracion con AuthService, AccountingService, AttendanceService, EvaluationService, IncidentService y WorkerService.

# 3. Enfoque y entorno de prueba

| Tipo de pruebas | Pruebas unitarias y funcionales automatizadas con pytest |
| --- | --- |
| Archivo principal del sprint | tests/test_sprint4_andres.py |
| Persistencia validada | Archivos JSON temporales y archivos JSON del proyecto |
| Herramientas | pytest, coverage/pytest-cov, SonarQube Community, asserts y revision manual del codigo |
| Criterio de aprobacion | Cada caso debe producir el resultado esperado sin intervencion manual adicional |

# 4. Casos ejecutados por modulo

| Modulo | Casos | Estado | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomina (PayrollService) | 14 | Aprobado | Se verificaron calculos, validaciones, confirmacion y persistencia. |
| Encuestas (SurveyService) | 12 | Aprobado | Se verificaron rangos 1-5, promedios, sugerencias y consultas. |
| Reportes (ReportService) | 9 | Aprobado | Se verifico consolidacion de datos reales y exportacion JSON. |
| Total Sprint 4 | 35 | Aprobado | Cobertura funcional del alcance comprometido. |

# 5. Evidencia relevante

1. La ejecucion especifica del archivo tests/test_sprint4_andres.py arrojo 35 de 35 casos aprobados.

2. La ejecucion de la suite completa arrojo 103 de 104 casos aprobados.

3. El unico fallo global observado corresponde a tests/test_auth.py::test_create_user, caso que asume un archivo users.json vacio y por eso falla cuando existen datos persistidos previos.

4. La evidencia visual de SonarQube asociada al proyecto program_fitzone muestra Quality Gate en estado Passed, cobertura de 88.6%, 0 issues nuevos, 0 accepted issues, 0 security hotspots y 0.0% de duplicacion.

5. El paquete de codigo contiene los archivos coverage.xml y sonar-project.properties, lo que confirma preparacion para analisis de calidad.

# 6. Incidencias y hallazgos

| ID | Tipo | Descripcion | Impacto | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Prueba | El test de autenticacion create_user no es aislado y depende del estado previo de data/users.json. | Medio | Usar tmp_path o fixtures que redirijan toda la persistencia a un entorno temporal. |
| H-02 | Datos | AuthService permite crear usuarios duplicados por correo, lo que incrementa el ruido en users.json. | Medio | Agregar validacion de unicidad antes de guardar nuevos usuarios. |
| H-03 | Cobertura funcional | En el codigo cargado no se identificaron vistas dedicadas de Sprint 4 para reportes, nomina o encuestas. | Bajo/Medio | Completar o documentar la capa UI para dejar trazabilidad del incremento tambien en interfaz. |

# 7. Conclusion

El incremento comprometido para Sprint 4 se considera aprobado a nivel de servicios, reglas de negocio, persistencia JSON y pruebas automatizadas. La funcionalidad de reportes, nomina y encuestas quedo validada con casos positivos, negativos y de integracion. No obstante, se recomienda cerrar en el siguiente sprint dos temas de calidad: aislar completamente todas las pruebas respecto a los archivos JSON y reforzar la validacion de usuarios duplicados en autenticacion.

# 8. Comandos de verificacion sugeridos

• pytest -q

• pytest -q tests/test_sprint4_andres.py

• pytest --cov=. --cov-report=xml:coverage.xml

• sonar-scanner.bat -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 -Dsonar.token=TU_TOKEN