Sprint 4 – FitZone

Reportes, nómina y evaluación del servicio

| Objetivo del sprint | Cerrar las funciones directivas del sistema: generación de reportes, administración del pago de empleados y evaluación del servicio del gimnasio. |
| --- | --- |
| Requisitos cubiertos | RF23, RF26 y RF27. |
| Base de continuidad | Se toma como referencia el formato operativo del Sprint 3 y la distribución de responsabilidades definida en el plan general de sprints. |
| Stack base | Python + POO + MVC, PySide6, JSON para persistencia y SonarQube para revisión de calidad. |

# 1. Distribución de responsables

| Responsable | Enfoque principal | Entregables de Sprint 4 |
| --- | --- | --- |
| Andrés | Backend y lógica de negocio | Reportes administrativos, liquidación y pago de empleados, almacenamiento de evaluaciones y salidas de datos |
| Romel | Calidad, validaciones y pruebas | Validación de cálculos de nómina, consistencia de reportes, integridad de encuestas y pruebas de regresión |
| Alex | Interfaz visual e integración | Pantallas de reportes, pago de empleados, encuestas de satisfacción y visualización clara de resultados |

# 2. Andrés – Backend y lógica de negocio

Programar los reportes de membresías, datos de clientes, contacto y actividad general.

Crear consultas que consoliden información contable y operativa para la gerencia.

Programar la liquidación y pago de empleados considerando contrato, horas trabajadas y descuentos.

Diseñar el almacenamiento de encuestas de satisfacción y sugerencias sobre entrenadores e instalaciones.

Preparar exportes o salidas de datos que luego puedan mostrarse en la interfaz de reportes.

Estructurar el módulo de nómina para dejar registro del pago realizado a cada empleado.

Crear la lógica para consultar historial de pagos de empleados cuando sea necesario.

Garantizar que los datos usados en reportes provengan de módulos ya implementados en sprints anteriores.

# 3. Romel – Calidad, validaciones y pruebas

Probar la exactitud de cálculos de pago de empleados en distintos escenarios.

Validar que los reportes muestren datos reales, consistentes y actualizados.

Revisar que las encuestas de satisfacción guarden respuestas completas y sin inconsistencias.

Ejecutar pruebas de regresión para asegurar que los reportes no afecten módulos previos.

Verificar integridad entre horas trabajadas, descuentos aplicados y valor final pagado.

Documentar hallazgos técnicos y apoyar la estabilización del sprint.

Revisar permisos para que solo perfiles autorizados generen reportes o administren pagos.

Probar casos de error, por ejemplo empleados sin horas registradas o datos incompletos.

# 4. Alex – Interfaz visual e integración

Diseñar la vista de generación y consulta de reportes para gerencia.

Diseñar la interfaz de pago de empleados con detalle de horas, descuentos y valor final.

Diseñar la encuesta de satisfacción para evaluación de entrenadores e instalaciones.

Presentar resultados de reportes en tablas o vistas fáciles de leer.

Conectar las pantallas con los servicios del backend y manejar mensajes de confirmación y error.

Diseñar filtros visuales para consultar reportes por rango de fechas o tipo de información.

Mostrar de forma clara el estado del pago de empleados y su historial reciente.

Integrar la captura de encuestas con mensajes de envío exitoso o validación incompleta.

# 5. Trabajo conjunto de cierre

Validar el funcionamiento conjunto de reportes, nómina y encuestas.

Revisar el sistema con enfoque de usuario final y administrador.

Dejar la versión funcional lista para entrar a cierre técnico.

Comprobar que la información mostrada en interfaz coincida con la persistida en base de datos.

Preparar evidencia funcional y técnica para la revisión del sprint.

# 6. Secuencia sugerida de ejecución

| Día | Responsable | Enfoque | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrés | Reportes, nómina y almacenamiento de encuestas | Dejar backend directivo operativo |
| 1 | Romel | Validaciones, pruebas de cálculo y consistencia | Asegurar confiabilidad de datos y resultados |
| 1 | Alex | Pantallas administrativas e integración visual | Dejar vistas listas para pruebas |
| 2 | Todos | Integración, correcciones y revisión | Cerrar flujo demostrable del sprint |

# 7. Criterio de cierre

El sprint se considera finalizado cuando el equipo pueda demostrar, sin intervención manual extra, el flujo de generación de reportes administrativos, administración de pago de empleados y registro de evaluaciones del servicio mediante encuestas de satisfacción.

# 8. Observación

Este documento adapta la estructura operativa usada en el Sprint 3 y extrae las actividades específicas del Sprint 4 a partir del plan general del proyecto FitZone.