PLAN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE

Sprint 1 (duración: 2 días)

Producto: sistema de gestión de membresías, pagos y acceso

# Stack técnico acordado

Lenguaje y arquitectura: Python con programación orientada a objetos (POO) y patrón MVC.

Interfaz visual: PySide6 para todas las ventanas, formularios, tablas y acciones del sistema.

Base de datos: MySQL como opción principal probable para persistencia.

Pruebas y calidad: SonarQube para revisión de calidad, análisis estático y detección temprana de problemas de código.

Objetivo del sprint: implementar un flujo mínimo funcional para registrar usuarios, controlar acceso, consultar tarifas, seleccionar membresía, registrar pagos y verificar pagos.

Resumen de responsables

| Responsable | Frente principal | Historias y actividades |
| --- | --- | --- |
| Andres | Backend y lógica de negocio | Registrar usuario, lógica de selección de membresía y registro de pago. |
| Romel | Autenticación y seguridad | Inicio de sesión, control de acceso y bitácora básica de accesos. |
| Alex | Interfaz e integración visual | Consulta de tarifas, interfaz de selección y verificación de pago. |

Andres

Responsable de backend, lógica del negocio y estructura de datos en Python MVC.

Historia 1 - Registrar usuario

Crear la tabla o modelo de usuarios con campos mínimos: nombre, correo, contraseña, rol y estado.

Desarrollar el endpoint o servicio de registro y validar que no existan correos duplicados.

Cifrar la contraseña antes de guardar y probar el registro en Postman.

Herramientas sugeridas: Python, arquitectura MVC + POO, MySQL (probable), Postman, GitHub.

Historia 18 - Seleccionar membresía (lógica)

Crear la tabla de membresías y cargar planes de prueba con precio, duración y beneficios.

Crear la relación usuario-membresía y el endpoint para asignar el plan elegido.

Definir el estado inicial de la membresía y validar la persistencia en base de datos.

Herramientas sugeridas: Python, MySQL (probable), Postman, GitHub.

Historia 9 - Registrar pago

Crear la tabla de pagos con usuario, membresía, monto, fecha, método, referencia y estado.

Implementar el endpoint de registro de pago y validar monto, usuario y membresía.

Guardar el pago en estado pendiente o registrado y dejarlo listo para verificación.

Herramientas sugeridas: Python, MySQL (probable), Postman, GitHub.

Romel

Responsable de autenticación, seguridad, control de acceso y calidad técnica.

Historia 2 - Iniciar sesión

Crear el endpoint de login para autenticar por correo y contraseña.

Comparar la contraseña cifrada, generar sesión o token y manejar respuestas de error.

Probar accesos válidos e inválidos antes de integrar con frontend.

Herramientas sugeridas: Python, manejo de sesiones o tokens, hash de contraseñas, Postman, GitHub.

Historia 29 - Control de acceso

Definir los roles mínimos del sistema: administrador, usuario y seguridad.

Implementar middleware o filtros para restringir rutas y funciones según el rol.

Probar que cada perfil solo pueda acceder a las funciones autorizadas.

Herramientas sugeridas: Python, middleware o validadores por rol, GitHub, SonarQube.

Bitácora básica de accesos

Crear una tabla o archivo de auditoría para registrar intentos exitosos y fallidos.

Guardar correo o usuario, fecha, acción y resultado del acceso.

Verificar que los accesos no autorizados dejen trazabilidad básica para revisión.

Herramientas sugeridas: MySQL (probable), logs de Python, Postman, SonarQube.

Alex

Responsable de interfaz visual en PySide6, consumo de servicios e integración funcional.

Historia 20 - Consultar tarifas

Diseñar una vista simple para mostrar nombre del plan, precio, duración y beneficios.

Consumir el listado desde backend o usar datos temporales mientras se integra.

Dejar la pantalla lista para que el usuario compare las opciones de membresía.

Herramientas sugeridas: Python + PySide6, GitHub.

Historia 18 - Seleccionar membresía (interfaz)

Agregar la acción seleccionar en cada plan y enviar la elección al backend.

Mostrar confirmación de selección y manejar mensajes de error si falla.

Probar el flujo completo de elección con usuarios reales de prueba.

Herramientas sugeridas: Python + PySide6, Postman, GitHub.

Historia 10 - Verificar pago

Crear una vista para mostrar pagos pendientes con usuario, monto, membresía y estado.

Agregar la acción de verificar pago y consumir el endpoint correspondiente.

Actualizar visualmente el estado del pago una vez confirmada la verificación.

Herramientas sugeridas: Python + PySide6, GitHub, SonarQube.

Secuencia recomendada de ejecución

# Uso transversal de herramientas

GitHub se utilizará para control de versiones; Postman para pruebas de endpoints; SonarQube para revisión de calidad del código; PySide6 para toda la interfaz; y MySQL como base de datos probable del proyecto.

| Día | Responsable | Enfoque | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andres | Base de datos, registro de usuario, estructura de membresías y pagos. | Dejar backend base funcional. |
| 1 | Romel | Login, roles, middleware y bitácora básica. | Asegurar autenticación y permisos. |
| 1 | Alex | Pantallas de tarifas, selección y maqueta de verificación. | Dejar interfaz lista para integrar. |
| 2 | Todos | Integración, pruebas de flujo, corrección de errores y demo. | Cerrar flujo completo demostrable. |

Criterio de cierre del sprint

El sprint se considera completado cuando el equipo puede demostrar, sin intervención manual adicional, el siguiente flujo: registrar usuario, iniciar sesión, consultar tarifas, seleccionar membresía, registrar pago, verificar pago y aplicar restricciones por rol.

Documento elaborado para organización operativa del Sprint 1.