FITZONE

Sprint Retrospective - Sprint 1

Proyecto: Sistema de gestión de gimnasio

Elaborado por: Andres Valdes, Alex Guerrero, Romel Lopez

Fecha: 16 de abril de 2026

| Sprint analizado | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Propósito de la retrospectiva | Identificar aprendizajes, problemas y acciones de mejora del equipo |
| Estado del sprint | Cerrado |
| Base del análisis | Desarrollo inicial del sistema + revisión técnica del cierre |
| Hallazgo principal | Buena base técnica, pero con deuda en seguridad y automatización de pruebas |
| Responsable del documento | Andres Valdes |

# 1. Objetivo de la Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective del Sprint 1 tiene como propósito revisar la forma en que se ejecutó el trabajo, identificar qué prácticas ayudaron al avance del proyecto FitZone, detectar obstáculos y acordar acciones concretas para mejorar el desempeño del siguiente sprint. A diferencia de la Sprint Review, este documento se enfoca en el proceso de trabajo y no únicamente en el incremento entregado.

# 2. Contexto del Sprint 1

Durante el Sprint 1 se construyó la base funcional y técnica del sistema FitZone. El trabajo se concentró en la estructura del proyecto, el modelo de dominio principal, la persistencia de datos y el flujo inicial de usuarios, membresías y pagos. Como evidencia de cierre, el análisis estático mostró un Quality Gate aprobado, aunque con observaciones en seguridad y ausencia de cobertura automatizada.

# 3. Resumen general de la retrospectiva

| Aspecto | Valoración | Interpretación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización del trabajo | Positiva | La estructura base del proyecto permitió avanzar de forma ordenada. | Media |
| Colaboración técnica | Aceptable | Hubo avance, pero faltó integración más temprana entre componentes. | Alta |
| Calidad del código | Buena con alertas | El proyecto aprobó el gate, pero hay hallazgos de seguridad. | Alta |
| Pruebas automatizadas | Insuficiente | No se integraron pruebas unitarias ni cobertura. | Alta |
| Preparación del siguiente sprint | Parcial | Existe base para continuar, pero se debe reducir deuda técnica. | Media |

# 4. ¿Qué salió bien?

Se definió una estructura clara para el proyecto, separando responsabilidades entre backend y frontend.

Se implementaron las entidades principales del dominio, lo que permitió dejar una base útil para el crecimiento del sistema.

El análisis estático de código aprobó el Quality Gate, lo que indica una línea base aceptable de calidad técnica.

No se observaron problemas de duplicación de código, lo cual favorece la mantenibilidad desde etapas tempranas.

Se logró cerrar el sprint con un incremento real y verificable, en lugar de solo avances parciales o conceptuales.

# 5. ¿Qué no salió tan bien?

El sprint cerró con issues de seguridad abiertos, señal de que ciertos controles aún no estaban completamente fortalecidos.

La cobertura de pruebas quedó en 0.0%, por lo que no hubo respaldo automatizado sobre la lógica implementada.

La parte visual del sistema se mantuvo en estado base o parcial, dejando una demostración más técnica que funcional.

Faltó una integración temprana de validaciones de calidad durante el desarrollo, lo que habría permitido corregir antes.

No se consolidó aún una rutina explícita de pruebas funcionales y documentación de evidencias por caso de uso.

# 6. Causas identificadas

| Situación observada | Causa probable | Impacto en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Issues de seguridad abiertos | Enfoque prioritario en construir funcionalidad base antes de endurecer validaciones | Riesgo técnico pendiente para el Sprint 2 |
| Cobertura de pruebas nula | No se incorporó desde el inicio una estrategia de pruebas unitarias | Menor confianza automatizada sobre el comportamiento del sistema |
| Frontend parcial | El esfuerzo se concentró en modelo, controladores y persistencia | Demostración menos orientada al usuario final |
| Correcciones tardías | La revisión de calidad se concentró al cierre del sprint | Menor tiempo disponible para mejora antes de la entrega |

# 7. Lecciones aprendidas

La calidad debe monitorearse durante todo el sprint y no solo al final.

Una base técnica sólida es valiosa, pero debe complementarse cuanto antes con pruebas automatizadas.

La demostración del sprint gana mucho valor cuando además de la lógica interna existe una experiencia visible de uso.

Documentar riesgos, hallazgos y decisiones técnicas desde temprano facilita el cierre del sprint y la planeación siguiente.

# 8. Plan de mejora para el Sprint 2

| Acción | Objetivo | Responsable | Prioridad | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corregir los issues de seguridad detectados | Elevar la calidad técnica y reducir riesgos | Equipo de desarrollo | Alta | Disminución de issues abiertos en SonarQube |
| Integrar pruebas unitarias al backend | Aumentar cobertura y confianza en la lógica | Equipo de desarrollo | Alta | Cobertura superior a la línea base del 0.0% |
| Ejecutar análisis estático de forma recurrente | Detectar problemas antes del cierre del sprint | Equipo de desarrollo | Alta | Hallazgos corregidos durante el sprint y no al final |
| Extender el frontend con vistas funcionales | Mostrar valor más visible al usuario | Equipo de desarrollo | Media | Demo con flujo funcional observable |
| Consolidar evidencia de pruebas y seguimiento | Mejorar trazabilidad técnica y documental | Andres Valdes | Media | Documentos de prueba y review actualizados por sprint |

# 9. Acuerdos de equipo

Mantener la base arquitectónica creada en el Sprint 1 como línea de continuidad del proyecto.

Dedicar parte del siguiente sprint a reducir deuda técnica y no solo a añadir nuevas funcionalidades.

Incorporar validaciones de calidad y pruebas de forma incremental durante el desarrollo.

Acompañar cada cierre de sprint con evidencia técnica suficiente para la review y el informe de pruebas.

# 10. Conclusión

La retrospectiva del Sprint 1 muestra un balance positivo en términos de construcción de base técnica, organización del proyecto y avance sobre el dominio principal de FitZone. Sin embargo, también deja claro que la madurez del proceso todavía debe fortalecerse con prácticas de seguridad, pruebas automatizadas y seguimiento más continuo de la calidad. El Sprint 2 debe aprovechar la base lograda y convertir estos hallazgos en mejoras concretas del proceso.

# 11. Cierre ejecutivo

| Estado general de la retrospectiva | Resultado |
| --- | --- |
| Valoración del Sprint 1 | Satisfactorio con oportunidades claras de mejora |
| Fortaleza principal | Base técnica organizada y funcional |
| Debilidad principal | Ausencia de pruebas automatizadas y observaciones de seguridad |
| Enfoque recomendado para Sprint 2 | Calidad, seguridad, pruebas y consolidación funcional |