FITZONE

Sprint Review - Sprint 1

Proyecto: Sistema de gestión de gimnasio

Preparado por: Andres Valdes, Romel Alexander, Alex Guerrero

Fecha: 16 de abril de 2026

| Sprint evaluado | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Objetivo general | Construir la base funcional y técnica inicial de FitZone |
| Estado del sprint | Finalizado |
| Evidencia principal | Estructura del proyecto + análisis SonarQube |
| Resultado destacado | Quality Gate aprobado con observaciones de seguridad |

# 1. Resumen ejecutivo

Durante el Sprint 1 del proyecto FitZone se construyó la base inicial del sistema, con énfasis en el modelo de datos, la lógica de negocio y la organización general del repositorio. El incremento entregado deja implementados los componentes esenciales para gestionar usuarios, membresías y pagos, además de una estructura de frontend y backend separada para continuar el desarrollo por iteraciones.

Como evidencia técnica del cierre del sprint se cuenta con el análisis estático realizado en SonarQube, donde el proyecto obtuvo un Quality Gate en estado Passed. Aun así, se identificaron observaciones de seguridad que deben atenderse en el siguiente sprint para fortalecer la calidad del producto.

# 2. Objetivo del Sprint 1

Construir la base técnica del sistema FitZone mediante una arquitectura organizada, persistencia de datos y flujo principal de negocio que permitiera registrar usuarios, asignar membresías y registrar pagos.

# 3. Incremento entregado

Modelo de dominio inicial con entidades User, Membership y Payment.

Controladores para validación y gestión de usuarios, membresías y pagos.

Persistencia de datos con tablas users, memberships y payments.

Separación de responsabilidades entre backend y frontend.

Estructura preparada para continuar con nuevas vistas, servicios y pruebas en sprints posteriores.

# 4. Alcance funcional presentado en la review

| Componente | Descripción presentada | Estado | Valor entregado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro de usuarios | Validación de correo, hash de contraseña y almacenamiento de usuario. | Completado | Base segura para altas de usuarios. |
| Gestión de membresías | Asignación y almacenamiento de planes asociados a un usuario. | Completado | Permite administrar la relación usuario-plan. |
| Registro de pagos | Validación de propiedad, membresía y monto antes de guardar pagos. | Completado | Control inicial del flujo financiero. |
| Persistencia | Esquema de base de datos y archivos para operación local. | Completado | Soporte de almacenamiento para el sistema. |
| Frontend base | Estructura inicial de vistas, controladores y recursos visuales. | Parcial | Sirve como punto de partida para las interfaces del Sprint 2. |

# 5. Evidencia técnica revisada

La revisión del repositorio y del resumen del sprint evidencia que el sistema quedó organizado sobre una base MVC. Las entidades principales del dominio son usuario, membresía y pago, con relaciones uno a muchos entre usuarios y membresías, y entre membresías y pagos. El flujo principal implementado para este sprint es: registrar usuario, asignar membresía y registrar pago.

# 6. Métricas observadas en el cierre del sprint

| Indicador | Resultado | Lectura para la review |
| --- | --- | --- |
| Quality Gate | Passed | El incremento cumple el umbral global de calidad para continuar. |
| Security | 4 open issues - nota E | Se requiere plan de corrección temprana. |
| Reliability | 0 open issues - nota A | No se reportan fallos de confiabilidad. |
| Maintainability | 1 open issue - nota A | La base es manejable para nuevas iteraciones. |
| Coverage | 0.0% | Aún no se integran pruebas automatizadas al análisis. |
| Duplications | 0.0% | No se reporta duplicación de código. |
| Security Hotspots | 0 - nota A | No hay hotspots pendientes de revisión manual. |

# 7. Demostración del sprint

Se presentó la estructura del proyecto y la organización por módulos.

Se mostró el flujo principal de negocio soportado por las entidades del dominio.

Se validó que el análisis estático aprobara el Quality Gate.

Se identificaron riesgos técnicos y puntos de mejora para el siguiente sprint.

Figura 1. Evidencia del cierre técnico del Sprint 1 en SonarQube.

# 8. Lo que salió bien

Se construyó una base funcional clara para continuar el proyecto.

La separación entre frontend y backend favorece el crecimiento ordenado del sistema.

La lógica principal del negocio quedó identificada y soportada por controladores concretos.

No se reportó duplicación de código en el análisis revisado.

# 9. Hallazgos y deuda técnica

Persisten 4 observaciones de seguridad que deben priorizarse.

La cobertura de pruebas automatizadas es 0.0%, por lo que aún no hay evidencia suficiente de validación unitaria integrada.

El frontend aparece como base estructural y todavía requiere mayor madurez funcional.

La review sugiere complementar el avance técnico con pruebas funcionales y evidencia de ejecución en el Sprint 2.

# 10. Compromisos para el Sprint 2

| Acción | Prioridad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Corregir issues de seguridad detectados por SonarQube. | Alta | Reducir riesgo técnico y mejorar la nota de seguridad. |
| Incorporar pruebas unitarias al backend. | Alta | Aumentar cobertura y trazabilidad de calidad. |
| Extender el frontend con vistas funcionales. | Media | Presentar una demo más cercana al uso real del sistema. |
| Repetir análisis de calidad al cierre del sprint. | Alta | Comparar evolución frente a la línea base del Sprint 1. |

# 11. Conclusión de la Sprint Review

El Sprint 1 de FitZone puede considerarse satisfactorio porque entrega un incremento técnico útil y coherente con el objetivo planteado: dejar operativa la base del sistema. La evidencia muestra una arquitectura inicial organizada, componentes principales implementados y un resultado global positivo en calidad estática. La principal atención para el siguiente sprint debe centrarse en seguridad, automatización de pruebas y consolidación del frontend.