FITZONE

Sprint Retrospective - Sprint 3

Autor: Andres Valdes

Fecha del informe: 19 de abril de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FitZone - Sistema de gestión de gimnasio |
| Sprint analizado | Sprint 3 |
| Foco retrospectivo | Resultados del trabajo, calidad técnica, dificultades y acciones de mejora para el siguiente ciclo. |
| Resultado general | Sprint con avance funcional sólido y mejora visible en calidad, pero con ajustes pendientes en repetibilidad y documentación. |
| Orientación para el siguiente sprint | Mantener calidad alcanzada, formalizar estrategia de persistencia y aislar mejor los datos de prueba. |

# Revisión histórica

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/04/2026 | 1.0 | Creación del documento de retrospectiva del Sprint 3 a partir del incremento entregado y de las evidencias técnicas del proyecto. | Andres Valdes |

# Contexto del sprint

El Sprint 3 estuvo orientado a cubrir la administración interna del gimnasio. Esto implicó implementar o consolidar módulos de asistencia, contabilidad, gestión del personal, incidencias, notificaciones, evaluaciones y reasignación de horarios.

La retrospectiva toma como referencia el backlog del sprint, el programa entregado y el cierre técnico observado en SonarQube.

# ¿Qué salió bien?

El cierre técnico mejoró de forma clara: el último análisis de SonarQube pasó de Failed a Passed dentro del mismo día de cierre.

La cobertura del nuevo código llegó a 85.3%, superando el mínimo exigido de 80.0%.

No se registraron issues nuevos, tampoco accepted issues, la duplicación se mantuvo en 0.0% y no hubo security hotspots pendientes.

El alcance funcional del sprint quedó bien representado en el programa mediante servicios, modelos y vistas específicas para cada módulo administrativo.

La persistencia por archivos JSON permitió integrar rápidamente los módulos sin depender de la configuración de una base de datos externa.

El repositorio cuenta con 41 pruebas automatizadas específicas del Sprint 3, lo que evidencia esfuerzo de validación sobre el incremento implementado.

# ¿Qué no salió tan bien?

La estrategia de persistencia cambió respecto a lo planteado inicialmente en el sprint, pasando de una base de datos prevista a archivos JSON. Aunque fue útil para avanzar, esta decisión necesita quedar mejor documentada desde el inicio para evitar confusiones.

El uso de archivos JSON persistentes puede contaminar los escenarios de prueba cuando se reutilizan datos de ejecuciones anteriores. Esto introduce riesgo de resultados no repetibles si no se aíslan o reinician los archivos de datos.

La aprobación del quality gate no elimina por completo la necesidad de seguimiento: el panel todavía muestra una advertencia general sobre el último análisis, por lo que conviene revisar con cuidado cualquier observación residual.

Aunque el incremento es demostrable, la solución actual de persistencia es adecuada para un entorno local o académico, pero no para un escenario de escalabilidad real.

# Aprendizajes del Sprint 3

La calidad técnica mejora mucho cuando el equipo cierra el sprint con pruebas y análisis estático, en lugar de dejar esa validación para después.

Los cambios de arquitectura, incluso cuando simplifican el desarrollo, deben documentarse al mismo nivel que los cambios funcionales.

Separar modelos, servicios y vistas facilita extender el sistema sin mezclar responsabilidades.

La persistencia local con JSON es útil para acelerar entregas, pero exige disciplina adicional para preparar datos semilla y limpiar entornos de prueba.

## Acciones de mejora para el siguiente sprint

| Acción propuesta | Objetivo |
| --- | --- |
| Documentar formalmente la persistencia JSON en backlog, README y sustentación. | Evitar inconsistencias entre lo planeado y lo implementado. |
| Crear un mecanismo simple para reiniciar o sembrar los archivos de la carpeta data antes de ejecutar pruebas. | Mejorar la repetibilidad y reducir contaminación de datos. |
| Mantener el análisis de SonarQube como criterio de cierre técnico del sprint. | Conservar la mejora alcanzada en cobertura y calidad del nuevo código. |
| Revisar si la siguiente etapa requiere seguir con JSON o migrar a una capa de persistencia más robusta. | Tomar decisiones de arquitectura según el alcance real del proyecto. |
| Seguir integrando pruebas sobre reglas de negocio sensibles. | Proteger los módulos administrativos y evitar regresiones. |

# Cierre retrospectivo

El Sprint 3 deja una impresión positiva: el equipo consiguió consolidar un incremento funcional importante y cerrar con una versión aprobada por SonarQube. La mejora técnica frente a la ejecución previa es evidente y el sistema ahora cubre mejor la operación interna del gimnasio.

La mejora más importante hacia adelante no pasa por agregar más complejidad, sino por ordenar mejor la persistencia, aislar datos de prueba y dejar explícitas las decisiones técnicas desde el backlog hasta la documentación final. Ese ajuste ayudará a que el siguiente sprint sea más estable y más fácil de presentar.