FITZONE

Sprint Review - Sprint 3

Autor: Andres Valdes

Fecha del informe: 19 de abril de 2026

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FitZone - Sistema de gestión de gimnasio |
| Sprint evaluado | Sprint 3 - operación interna y control administrativo |
| Objetivo | Cubrir asistencia, contabilidad, personal, incidencias, notificaciones, evaluaciones y reasignaciones internas del gimnasio. |
| Resultado global | Sprint técnicamente demostrable y con Quality Gate Passed en SonarQube. |
| Decisión sugerida | Aprobación del sprint con observaciones de documentación y control de datos JSON. |

# Revisión histórica

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/04/2026 | 1.0 | Creación del documento de Sprint Review del Sprint 3 a partir del análisis del programa, backlog y evidencias técnicas. | Andres Valdes |

# Introducción

La presente Sprint Review resume lo entregado en el Sprint 3 del proyecto FitZone. El objetivo es exponer el incremento desarrollado, contrastarlo con el alcance comprometido en el backlog y dejar constancia de las decisiones técnicas tomadas durante este ciclo.

La revisión se basa en tres fuentes principales: el documento de actividades del Sprint 3, el programa entregado y la evidencia técnica obtenida en SonarQube al cierre del sprint.

# Objetivo del Sprint 3

El sprint tuvo como propósito cubrir la administración interna del gimnasio: asistencia, incidencias, contabilidad y seguimiento del personal. También se definieron actividades para actualización de empleados, notificaciones a trabajadores, evaluación de usuarios y modificación de horarios por eventos externos.

## Alcance comprometido y responsables

| Responsable | Compromiso principal |
| --- | --- |
| Andrés | Backend y lógica de negocio: asistencia, contabilidad, actualización de empleados, incidencias, notificaciones y evaluación de usuarios. |
| Romel | Seguridad, reglas de negocio y pruebas: validaciones, permisos, consistencia de datos y revisión técnica del incremento. |
| Alex | Interfaz visual e integración: pantallas internas, formularios y conexión de vistas con el backend. |

# Incremento entregado

## Backend y lógica de negocio

Se implementó un servicio de asistencia para registrar entradas de clientes con fecha, hora, servicio y observaciones.

Se incorporó un módulo contable capaz de registrar cobros, confirmar pagos, calcular totales y marcar vencimientos.

Se amplió la gestión de personal con actualización de estado laboral, salario, descuento, tipo de contrato e información completa del empleado.

Se desarrolló la gestión de incidencias del personal con registro, consulta y resolución.

Se añadió la generación de notificaciones para trabajadores y el módulo de evaluación de usuarios por parte de entrenadores.

Se implementó la modificación de horarios por eventos externos y la reasignación de entrenadores disponibles.

## Interfaz e integración observable

El proyecto contiene vistas específicas para asistencia, contabilidad, empleados, incidencias, evaluaciones y reasignación de horarios.

La estructura de la carpeta src/ui muestra que la integración visual del sprint fue organizada por módulos, coherente con el alcance planteado.

La aplicación sigue iniciando desde app.py y carga el flujo de acceso desde la vista de login.

## Pruebas y calidad

El repositorio incluye 41 pruebas automatizadas específicas del Sprint 3.

El último análisis visible en SonarQube muestra Quality Gate Passed, 0 issues nuevos, 85.3% de cobertura, 0.0% de duplicación y 0 security hotspots.

La actividad reciente evidencia una mejora respecto a la ejecución previa, con reducción de 23 issues antes del cierre.

## Módulos demostrables del Sprint 3

| Módulo | Estado y evidencia |
| --- | --- |
| Asistencia | Implementado en servicio y vista; registra entradas y permite consulta por cliente o fecha. |
| Contabilidad | Implementado; registra cobros, confirma pagos, calcula totales y controla vencimientos. |
| Empleados | Implementado; permite actualizar estado laboral y consultar información completa. |
| Incidencias | Implementado; registra inasistencias, permisos u otros eventos del personal. |
| Notificaciones | Implementado; genera mensajes para trabajadores y clientes según reglas de negocio. |
| Evaluaciones | Implementado; registra desempeño de usuarios y calcula promedios. |
| Reasignación de horarios | Implementado; modifica horarios por eventos externos y reasigna entrenadores disponibles. |
| Persistencia | Implementada con archivos JSON locales por módulo; no se usa base de datos en esta versión. |

## Resultado de revisión frente al objetivo

| Aspecto revisado | Conclusión |
| --- | --- |
| Cobertura del alcance | El incremento entregado coincide con el foco administrativo definido para el Sprint 3. |
| Coherencia técnica | La organización por modelos, servicios, vistas y pruebas se mantiene alineada con MVC y POO. |
| Calidad del código | El cierre técnico es favorable según SonarQube. |
| Persistencia de datos | Se sustituyó la base de datos por archivos JSON, cambio que debe quedar explícitamente documentado. |
| Estado del sprint | El sprint puede presentarse como cerrado funcionalmente, con observaciones de mantenimiento y control de datos locales. |

# Decisiones y observaciones relevantes

La principal decisión técnica del sprint fue abandonar el uso de base de datos en esta versión y trabajar con persistencia local basada en archivos JSON. Esto reduce complejidad para la demo y facilita la ejecución del sistema en un entorno académico local.

La revisión técnica del análisis estático muestra que el equipo llegó al cierre con una versión aprobada por SonarQube, lo cual representa una mejora directa frente a la ejecución fallida inmediatamente anterior.

Como observación, el uso de archivos JSON obliga a controlar los datos acumulados entre ejecuciones para conservar pruebas limpias y evitar efectos colaterales en futuras validaciones.

# Conclusión de la Sprint Review

Con base en la evidencia disponible, el Sprint 3 entrega un incremento funcional coherente con el backlog definido para la operación administrativa interna del gimnasio. El sistema ya permite demostrar módulos concretos para asistencia, contabilidad, personal, incidencias, notificaciones, evaluaciones y reajustes operativos.

Se recomienda dar por aprobado el sprint. La aprobación queda acompañada de una observación formal: toda presentación, README o documentación técnica debe indicar expresamente que la persistencia actual ya no depende de base de datos, sino de archivos JSON locales.