FitZone

# Sprint Review — Sprint 4

FitZone • Cierre del incremento de reportes, nomina y evaluacion del servicio

Sprint revisado a partir del alcance definido para RF23, RF26 y RF27. La revision cruza el plan del sprint con el programa entregado, las pruebas automatizadas y la evidencia de SonarQube. Resultado general: sprint aceptable con observaciones de calidad y visibilidad de interfaz.

# 1. Objetivo del sprint

El Sprint 4 tuvo como objetivo cerrar las funciones directivas del sistema: generacion de reportes administrativos, administracion del pago de empleados y evaluacion del servicio mediante encuestas de satisfaccion. Este alcance corresponde a los requisitos RF23, RF26 y RF27.

# 2. Backlog comprometido y estado

| Item comprometido | Evidencia en el programa | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF23 Generar reportes | src/services/report_service.py y pruebas de estructura/exportacion JSON | Cumplido |
| RF26 Administrar pago de empleado | src/services/payroll_service.py y 14 pruebas automatizadas | Cumplido |
| RF27 Evaluacion del servicio | src/services/survey_service.py y 12 pruebas automatizadas | Cumplido |
| Calidad tecnica del incremento | coverage.xml, sonar-project.properties y tablero SonarQube | Cumplido con observaciones |
| Interfaz dedicada de Sprint 4 | No se localizaron vistas especificas de reportes/nomina/encuestas en el paquete revisado | Parcial / no evidenciado |

# 3. Incremento demostrado

1. Se liquida la nomina de empleados con base en horas trabajadas, salario base, tipo de contrato y descuento.

2. El pago de nomina puede confirmarse y posteriormente consultarse por empleado o por periodo.

3. Las encuestas permiten registrar calificaciones de entrenador e instalaciones, calcular promedios y conservar sugerencias.

4. Los reportes administrativos consolidan clientes, membresias, contabilidad, actividad general, nomina y satisfaccion.

5. Los datos generados pueden exportarse a archivos JSON para su uso posterior en la interfaz o en evidencia administrativa.

# 4. Aporte por responsable

| Responsable | Compromiso del sprint | Evidencia observada |
| --- | --- | --- |
| Andres | Backend y logica de negocio | Servicios de reportes, nomina y encuestas implementados y probados. |
| Romel | Calidad, validaciones y pruebas | Casos automatizados del sprint, coverage.xml y evidencia de SonarQube. |
| Alex | Interfaz visual e integracion | No se observaron en el paquete vistas nuevas dedicadas al alcance del Sprint 4. |

# 5. Metricas de revision

| Casos de prueba del Sprint 4 | 35 aprobados de 35 ejecutados |
| --- | --- |
| Suite completa | 103 aprobados de 104 ejecutados |
| Cobertura reportada en SonarQube | 88.6% |
| Issues nuevos | 0 |
| Duplicacion | 0.0% |
| Security hotspots | 0 |

# 6. Lo que se acepta en la review

• La logica central del Sprint 4 se considera implementada y estable.

• La persistencia en JSON quedo alineada con la decision tecnica actual del proyecto.

• El reporte de calidad es suficiente para soportar la continuidad hacia Sprint 5.

• La base de pruebas del sprint es consistente y cubre escenarios positivos, negativos y de integracion.

# 7. Observaciones abiertas

• Existe un hallazgo fuera del alcance directo del sprint en el modulo de autenticacion: el test_create_user no es aislado respecto al archivo users.json.

• La review no encontro evidencia clara de pantallas de reportes, nomina o encuestas en la capa UI, por lo que la demostracion del sprint queda mas fuerte en backend que en interfaz.

• Se recomienda incluir capturas, flujo funcional o vistas finales en el cierre tecnico para fortalecer la sustentacion.

# 8. Decision de la Sprint Review

El Sprint 4 se da por aceptado con observaciones. El incremento comprometido esta disponible y validado en la capa de servicios, pruebas y calidad; sin embargo, el equipo debe atender en el siguiente sprint la evidencia de interfaz y el aislamiento total de pruebas para presentar un cierre tecnico mas robusto.